# 「零碳园区全过程决策与申报咨询平台」

它不是一个“聊天机器人”，而是把咨询公司的项目策划、政策申报、可研测算、项目管理、专家判断和领导汇报能力做成软件。

管委会领导看到的应该是：

这个园区现在是什么底子 → 能建什么 → 能申报什么 → 投多少钱 → 谁来投资 → 能降多少碳 → 能拿多少钱 → 项目走到哪一步 → 下一步谁负责。

## 一、整个产品最终长什么样

我建议首页就做成这种结构：

┌──────────────────────────────────────────┐

│ XX零碳园区全过程决策中心                  │

├──────────────────────────────────────────┤

│ 园区总投资   年用能   绿电率   碳排放   项目数 │

│ 67亿元      8.2亿kWh  43%    38万吨    23个 │

├──────────────────────────────────────────┤

│             零碳园区建设路线图             │

│                                          │

│ 光伏 → 储能 → 绿电 → 能效 → VPP → 碳管理 │

├──────────────────┬───────────────────────┤

│ 项目推进情况       │ 政策/资金机会          │

│ ● 储能 可研       │ 国家零碳园区申报       │

│ ● 光伏 招标       │ 超长期特别国债         │

│ ● 能源中心 规划   │ 山西省专项资金         │

├──────────────────┼───────────────────────┤

│ 投资收益           │ 风险预警               │

│ IRR / 回收期       │ ⚠ 接入容量             │

│ 社会资本需求       │ ⚠ 土地手续             │

└──────────────────┴───────────────────────┘

[问园区 AI]

这第一页其实已经是在向管委会表达：

我们不是来卖设备的，我们知道怎么把整个园区做出来。

# 二、产品核心不是一个 Agent，而是 9 个专业 Agent

前端看起来是一个系统，后台实际上应该是一个“小型咨询团队”。

### ① 园区诊断 Agent

输入：

- 企业名单

- 产业类型

- 用电量

- 用气量

- 屋顶面积

- 土地

- 变压器容量

- 负荷曲线

- 光伏情况

- 碳排数据

自动形成：

园区能源体检报告。

例如：

目前绿电比例：18%

分布式光伏潜力：62MW

储能建议：100MW/200MWh

节能潜力：11%

绿电采购缺口：1.7亿kWh

预计碳减排潜力：12万吨/年

### ② 零碳规划 Agent

这是整个系统的大脑之一。

不是简单说：

建光伏、建储能。

而是自动形成：

园区2026—2030零碳路径

2026

能源审计 + 碳盘查

2027

50MW光伏

100MW/200MWh储能

2028

绿电交易

需求响应

VPP

2029

重点企业节能改造

2030

绿电比例达到XX%

碳排放下降XX%

领导非常容易理解。

# 三、真正最重要的：项目申报 Agent

这其实就是你刚才讲的：

“项目申报 + 全过程咨询”能力的软件化。

例如系统发现：

园区计划建设源网荷储一体化项目。

Agent 自动搜索：

国家发改委

国家能源局

工信部

生态环境部

山西省发改委

山西省能源局

山西省工信厅

科技厅

财政厅

地方市政府

然后建立：

### 「可申报政策机会池」

| 政策 | 匹配度 | 可能资金 | 截止时间 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零碳园区试点 | 92% | 政策支持 | 10月 | ★★★ |
| 节能降碳专项 | 86% | 5000万 | 9月 | ★★★ |
| 超长期特别国债 | 78% | 待核算 | 年度申报 | ★★★★ |
| 绿色低碳示范 | 74% | 2000万 | 11月 | ★★ |

点击进去以后，不只是政策原文。

AI直接告诉你：

为什么这个园区符合。

甚至形成：

申报条件共17项

✅ 园区面积

✅ 主导产业

✅ 能耗数据

✅ 建设主体

✅ 投资规模

⚠ 缺少能源审计报告

⚠ 缺少碳排放基准年

❌ 尚未完成项目可研

这个页面特别有杀伤力。

# 四、再往下一层：申报材料自动生产

例如选择：

「国家级零碳园区申报」

系统自动建立一个任务。

零碳园区申报

01 基础情况          ✅

02 产业情况          ✅

03 能源消费          ✅

04 碳排放核算        ⚠

05 建设方案          ✅

06 投资计划          ⚠

07 实施主体          ✅

08 项目清单          ✅

09 资金方案          ❌

10 社会效益          ✅

然后 Agent 可以调用已有资料：

- 可研

- Excel

- 政府规划

- CAD

- 电费单

- 能耗数据

- 企业名单

- 项目建议书

自动生成申报材料初稿。

这才是真正意义上的：

AI + 咨询。

# 五、必须有一个「全过程项目地图」

这页我认为是管委会最容易买账的一页。

项目策划

↓

项目立项

↓

备案

↓

可研

↓

规划选址

↓

土地

↓

环评

↓

能评

↓

电网接入

↓

初步设计

↓

资金落实

↓

招标采购

↓

施工建设

↓

并网

↓

验收

↓

运营

每一步都可以点进去。

比如点：

### 「电网接入」

系统显示：

负责部门：

供电局规划部 / 发展部

当前状态：

接入方案论证

需要材料：

8项

已完成：

6项

缺失：

一次接线方案

储能充放电曲线

预计风险：

220kV间隔不足

建议：

同步论证110kV接入方案

这就已经非常接近真正全过程咨询公司的工作方式。

# 六、再增加一个「项目投资地图」

例如管委会问：

整个零碳园区到底要多少钱？

系统不能回答一个“67亿元”。

而应该拆：

总投资：67亿元

继续点击：

新能源                     18亿

├ 光伏                     5.2亿

├ 风电                     4.5亿

└ 其他                     8.3亿

储能                        9亿

电网改造                    6亿

工业节能                    8亿

氢能源                     12亿

智慧能源平台                1.8亿

基础设施                    7亿

其他                        5.2亿

继续点储能：

储能项目

规模：

500MW / 1GWh

投资：

约9亿元

其中：

电芯

PCS

升压系统

EMS

变电站

土建

设计

EPC

这时领导问什么，你基本都可以往下钻。

# 七、增加一个非常重要的功能：资金来源 Agent

因为政府真正关心的不是：

项目好不好。

而是：

钱从哪来？

所以必须有一个：

# 「资金拼图」

例如：

67亿元投资

财政资金             5亿

专项资金             4亿

政策性银行           8亿

央国企投资           18亿

社会资本             20亿

绿色贷款             7亿

产业基金             5亿

AI进一步分析：

哪些项目适合政府投资？

哪些项目适合央企？

哪些适合EMC？

哪些可以能源托管？

哪些适合REITs？

这会让系统从“技术咨询工具”直接升级成：

项目招商与资本组织平台。

# 八、系统一定要有「标杆案例库」

比如领导说：

全国有没有别人这样干过？

直接出现地图。

山西

河北

山东

江苏

广东

内蒙古

点击一个园区：

园区规模

投资额

建设主体

技术路线

光伏容量

储能容量

绿电比例

资金来源

政府支持

建设进度

最终效果

再提供：

“与我园区对比”

系统自动说：

相比XX园区：

本园区优势：

工业负荷稳定

土地充足

不足：

可再生能源资源不足

因此不建议照搬其模式，

建议增加绿电交易比例。

这就非常像真正的高级咨询公司。

# 九、底层数据源怎么搭

后台建议分成六类数据库：

AI Agent

│

┌─────────┴─────────┐

│                   │

结构化数据库          知识库RAG

│                   │

┌────────────┼────────────┐

│            │            │

政策库       项目库       案例库

│

产业数据库

│

能源数据库

│

成本/设备数据库

│

投资收益数据库

核心数据来源可以逐步接：

- 国家发改委、能源局、工信部、生态环境部、财政部；

- 山西省及各地市发改、能源、工信、科技、财政部门；

- 电网公开规划、接入资料、负荷数据；

- 园区自己的电费、计量、企业和招商数据；

- 企业公开信息、招投标数据；

- 可研、环评、能评、设计文件；

- 历史项目成本、供应商报价；

- 储能、光伏、电力市场等行业数据。

这里一定要加一个字段：

数据来源 + 日期 + 文件页码 + 原文证据。

否则 AI 很容易变成“说得很像，但无法拿给政府看”。

# 十、技术架构我建议这样搭

第一版不用搞得特别重。

前端

Next.js / React

↓

业务API

FastAPI / Python

↓

Agent Orchestrator

↓

┌────────┬─────────┬────────┐

LLM      Workflow   Tools

│

├ Web Search

├ SQL

├ Excel

├ PDF

├ OCR

├ Calculator

└ Report Generator

↓

数据层

PostgreSQL

pgvector

MinIO / OSS

如果后面企业级使用，再加：

权限系统

审计日志

版本控制

数据血缘

审批流程

Agent评审

知识图谱

# 十一、我特别建议加入「领导问数」

首页永远有一个：

## 「问园区」

领导直接问：

目前整个零碳园区投资多少？

AI：

当前规划项目23项，总投资约67亿元，其中已明确投资主体项目约31亿元，占46%。

领导继续问：

哪些还没有资金？

马上出来。

领导问：

储能为什么需要建500MW？

AI不是泛泛解释，而是引用：

- 园区负荷；

- 峰谷情况；

- 光伏出力；

- 电网容量；

- 收益模型；

回答。

这种体验会非常强。

# 十二、产品开发优先级

不要一开始开发30个功能。

### 第一阶段——先做“能拿去汇报”的版本

只做六页：

- 园区驾驶舱

- 零碳建设路径

- 项目全过程地图

- 政策与申报中心

- 投资与资金地图

- AI领导问答

这版的目的只有一个：

拿给管委会看，让人感觉你们已经把整个园区研究透了。

### 第二阶段——把它变成咨询生产工具

增加：

- 政策自动抓取；

- 项目自动匹配；

- 申报材料生成；

- 可研生成；

- 投资测算；

- 碳核算；

- 项目资料管理；

- 工作流；

- 专家Review Agent。

### 第三阶段——真正变成园区操作系统

连接：

电表

光伏

储能

EMS

充电桩

企业能耗

电力交易

绿证

碳市场

这时候它就从：

零碳园区咨询平台

演进成：

Zero Carbon Park OS。

## 我认为你这个产品真正的护城河

不是“大模型”。

而是逐渐沉淀出一套：

政策 × 园区 × 项目 × 投资 × 技术 × 申报 × 建设 × 运营

之间的关系图谱。

例如系统以后知道：

某个园区

→ 哪种项目适合

→ 哪项政策支持

→ 需要哪些手续

→ 找哪个政府部门

→ 需要什么材料

→ 投资多少钱

→ 哪些企业能干

→ 收益多少

→ 哪些风险最大